ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 2 - 4 ЭТАЖЕЙ ЗДАНИЯ ЛИТЕР А по ул. Рашпилевская, 110 в г. Краснодаре.

- Полное и сокращенное наименование компании / организации, выступающей в качестве заказчика исследования / работы.

Открытое акционерное общество «Издательство «Советская Кубань»

(ОАО «Издательство «Советская Кубань».

- Юридическая форма и адрес компании / организации выступающей в качестве заказчика.

Юридический адрес: 350000 г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 106

Фактический адрес: 350000 г. Краснодар, ул Рашпилевская, 106

- ФИО и координаты руководителя компании / организации выступающей в качестве заказчика.

Заричнюк Николай Иванович  – исполнительный директор

- ФИО, координаты и должность руководителя подразделения, который будет курировать выполнение работ.

Гонтарь Илья Иванович – заместитель директора по общим вопросам ОАО «Издательство «Советская Кубань».

- ФИО, должность и координаты контактного лица «заказчика» (менеджер проекта), которое будет непосредственно взаимодействовать с «исполнителем» и его представителями по всем рабочим вопросам.

Заричнюк Николай Иванович – исполнительный директор ОАО «Издательство «Советская Кубань».

- Цели работы.

- модернизация 2 - 4 этажей здания литер А Заказчика;

- Основные подходы и принципы оказания услуг.

В рамках разработке проекта следует учитывать, что работы будут производиться на 2 - 4-м этажах.

Срок исполнения работ:

1-й этап: разборка существующих перегородок, демонтаж дверей, заливка стяжек под полы, -  в течение двух недель.

2-й этап:  устройство перегородок, полов и потолков, замена окон, монтаж дверей, -  в течение двух месяцев.

3-й этап:  монтаж электропроводки - в течение двух недель.

4-й этап:  отделочные работы -  в течение одного месяца.